Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 февраля 2018 г. N 58р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФР ОТ 14 НОЯБРЯ 2017 Г. N 643Р

Внести изменения в План-график перехода на период 2017 - 2018 годов и на плановый период до 2020 года Пенсионного фонда Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, утвержденный распоряжением Правления ПФР от 14 ноября 2017 г. N 643р "Об использовании отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного", изложив его в редакции согласно [приложению](#P28) к настоящему распоряжению.

Председатель

А.ДРОЗДОВ

Приложение

к распоряжению Правления ПФР

от 8 февраля 2018 г. N 58р

"Приложение

Утвержден

распоряжением Правления ПФР

от 14 ноября 2017 г. N 643р

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПЕРИОД 2017 - 2018 ГОДОВ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Наименование типа структурных подразделений государственного органа, в отношении которых устанавливаются соответствующие индикаторы эффективности | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Офисный пакет, включающий текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в ПФР, в том числе в его территориальных органах, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования и (или) с применением "облачной" технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 0% | не менее 80% <\*> | не менее 80% <\*> | не менее 80% <\*> |
| Территориальные органы ПФР | не менее 0% | не менее 50% <\*> | не менее 80% <\*> | не менее 80% <\*> |
| 2. | Операционные системы, включая программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в ПФР, в том числе в его территориальных органах, на автоматизированных рабочих местах пользователей и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем,% | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 0% | не менее 50% <\*> | не менее 80% <\*> | не менее 80% <\*> |
| Территориальные органы ПФР | не менее 0% | не менее 40% <\*> | не менее 60% <\*> | не менее 80% <\*> |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в системе ПФР, в том числе в территориальных органах ПФР, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 0% | не менее 80% <\*> | не менее 100% <\*> | не менее 100% <\*> |
| Территориальные органы ПФР | не менее 0% | не менее 50% <\*> | не менее 80% <\*> | не менее 100% <\*> |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в системе ПФР, в том числе в территориальных органах ПФР, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| Территориальные органы ПФР | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в системе ПФР, в том числе в территориальных органах ПФР, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| Территориальные органы ПФР | не менее 30% <\*> | не менее 60% <\*> | не менее 90% <\*> | не менее 100% <\*> |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в ПФР, в том числе в его территориальных органах, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| Территориальные органы ПФР | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Средства мультимедиа | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в ПФР, в том числе в его территориальных органах, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 20% | не менее 50% | не менее 75% | не менее 75% |
| Территориальные органы ПФР | не менее 10% | не менее 35% | не менее 50% | не менее 75% |
| 8. | Интернет-браузеры <\*\*> | Доля пользователей в системе ПФР, в том числе пользователей в территориальных органах ПФР, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Структурные подразделенияИсполнительной дирекции ПФР | не менее 30% | не менее 50% | не менее 80% | не менее 80% |
| Территориальные органы ПФР | не менее 20% | не менее 40% | не менее 60% | не менее 80% |

--------------------------------

<\*> При условии выделения Минфином России дополнительных бюджетных ассигнований в план информатизации на 2018 - 2020 годы.

<\*\*> При наличии в реестре отечественного программного обеспечения сертифицированной версии браузера, поддерживающей криптоалгоритмы CSP КриптоПро или CSP ИнфоТекс."