Приложение

Утвержден

распоряжением Правления ПФР

от

№

План мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации по сопровождению и развитию

Единой государственной информационной системы социального обеспечения на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализа- ции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Методическое и организационное обеспечение развития и эксплуатации Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) |
|  | Разработка, согласование с федеральными органами исполнительной власти и утверждение порядка предоставления информации в ЕГИССО в отношении граждан, проходящих (проходивших) службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная или приравненная к ней служба | Постановление Правления ПФР | Департамент обеспечения безопасности Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент информационных технологий Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - МИЦ ПФР) Департамент федеральных государственных проектов | Ноябрь 2018 года |
|  | Разработка проекта административного регламента по государственной услуге информирования граждан о сведениях, содержащихся о них в ЕГИССО | Постановление Правления ПФР «Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по информированию граждан о сведениях, содержащихся о них в Федеральной государственной информационной системе «Единая государственная информационная система социального обеспечения» | Департамент федеральных государственных проектов Департамент информационных технологий | Ноябрь 2018 года |
|  | Ведение Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (далее – Классификатор) в соответствии с пунктом 7 приказа Минтруда России от 30 июня 2017 г. № 542н «Об утверждении порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения» | Отчет о размещении Классификатора на официальном сайте ПФР | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2018 года |
|  | Мониторинг подключения к ЕГИССО поставщиков информации и пользователей информационной системы | Журнал мониторинга подключения к ЕГИССО | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2018 года |
|  | Мониторинг загрузки в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки), загружаемой органами, являющимися поставщиками информации в ЕГИССО | Журнал мониторинга загрузки в ЕГИССО | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2018 года |
| II. Развитие и эксплуатация инфраструктуры ЕГИССО |
|  | Монтаж вычислительной инфраструктуры геораспределенного резервирования ЕГИССО | Акт приема-передачи к Государственному контракту от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР | Март 2018 года |
|  | Выполнение работ по пусконаладке и настройке вычислительной инфраструктуры геораспределенного резервирования ЕГИССО | Акт приема-передачи к Государственному контракту от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР | Апрель 2018 года |
|  | Аренда каналов связи и вычислительной инфраструктуры геораспределенного резервирования ЕГИССО в соответствии с проектной документацией | Акт приема-передачи к Государственному контракту от 14 июня 2017 г. № 20-205-Д | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Май 2018 года |
| III. Развитие и эксплуатация ЕГИССО |
|  | Публикация сформированных отчетов на портале ЕГИССО в соответствии с подпунктом «д» пункта 10 Положения о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 | Опубликованные отчеты ЕГИССО | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Октябрь 2018 года |
|  | Подготовка технического задания на развитие и сопровождение ЕГИССО | Техническое задание | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Август-сентябрь 2018 года |
| 10.1. | Проектирование подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) ЕГИССО | Раздел технического задания | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Август-сентябрь 2018 года |
| 10.2. | Проектирование видов сведений для организации взаимодействия ЕГИССО с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния | Раздел технического задания | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Август-сентябрь 2018 года |
| 10.3. | Проектирование реализации учета изменения страхового номера индивидуального лицевого счета при проведении процедуры разделения/объединения индивидуальных лицевых счетов | Раздел технического задания | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Август-сентябрь 2018 года |
| 10.4. | Проектирование развития компонента информирования получателя мер социальной защиты (поддержки) подсистемы «Портал ЕГИССО» | Раздел технического задания | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Август-сентябрь 2018 года |
|  | Реализация компонента «Кабинет Поставщика данных ограниченного доступа» подсистемы «Портал ЕГИССО» | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Сентябрь-октябрь 2018 года |
|  | Развитие подсистемы обеспечения информационной безопасности ЕГИССО (ПОИБ ЕГИССО) | Акт приемочных испытаний | Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР | Ноябрь 2018 года |
|  | Реализация информационного взаимодействия ФГИС ФРИ и ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Декабрь 2018 года |
|  | Проведение тестирования видов сведений по взаимодействию с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния | Протокол тестирования | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Декабрь 2018 года |
|  | Реализация в ЕГИССО учета фактов выплаты мер социальной защиты (поддержки) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Декабрь 2018 года |
|  | Создание подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) (ПУВ) ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Декабрь 2018 года |
|  | Реализация учета изменения страхового номера индивидуального лицевого счета при проведении процедуры разделения/объединения индивидуального лицевого счета | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Декабрь 2018 года |
|  | Развитие компонента информирования получателя мер социальной защиты (поддержки) подсистемы «Портал ЕГИССО» | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | Декабрь 2018 года |
|  | Подготовка к Аттестации ЕГИССО на соответствие требованиям безопасности информации, проведению конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по проведению аттестационных мероприятий | Актуализированный паспорт ЕГИССО Проект технических требований к выбору исполнителя работ по проведению аттестационных мероприятий | Департамент по обеспечению информационной безопасности МИЦ ПФР | Декабрь 2018 года |

Начальник Департамента

федеральных государственных проектов                                                                                                                   Е.В. Петина