# Приложение

Утвержден

распоряжением Правления ПФР

от 15 апреля 2019 г. N 188р

План мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации

по сопровождению и развитию

Единой государственной информационной системы социального

обеспечения на 2019 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Форма реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Методическое и организационное обеспечение развития и эксплуатации Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) |
| 1. | Разработка, согласование с федеральными органами исполнительной власти и утверждение порядка предоставления информации в ЕГИССО в отношении граждан, проходящих (проходивших) службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная или приравненная к ней служба | Постановление Правления ПФР | Департамент обеспечения безопасности Департамент по обеспечению информационной безопасности Департамент информационных технологий Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - МИЦ ПФР) Департамент федеральных государственных проектов | III квартал 2019 |
| 2. | Разработка проекта административного регламента по государственной услуге информирования граждан о сведениях, содержащихся о них в ЕГИССО | Письмо в Минтруд России с проектом административного регламента | Департамент федеральных государственных проектов Департамент информационных технологий | III квартал 2019 |
| 3. | Ведение Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (далее - Классификатор) в соответствии с пунктом 7 приказа Минтруда России от 30 июня 2017 г. N 542н "Об утверждении порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения" | Отчет о размещении Классификатора на официальном сайте ПФР | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2019 года |
| 4. | Мониторинг подключения к ЕГИССО поставщиков информации и пользователей информационной системы | Журнал мониторинга подключения к ЕГИССО | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2019 года |
| 5. | Мониторинг загрузки в ЕГИССО информации о мерах социальной защиты (поддержки), загружаемой органами, являющимися поставщиками информации в ЕГИССО | Журнал мониторинга загрузки в ЕГИССО | Департамент федеральных государственных проектов МИЦ ПФР | В течение 2019 года |
| II. Развитие и эксплуатация инфраструктуры ЕГИССО |
| 6. | Аренда каналов связи и вычислительной инфраструктуры геораспределенного резервирования ЕГИССО в соответствии с проектной документацией | Акт приема-передачи к Государственному контракту от 14.06.2017 N 20-205-Д | Департамент управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы | Ноябрь 2019 |
| III. Развитие и обеспечение эксплуатации ЕГИССО |
| 7. | Опытная и промышленная эксплуатация подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Опытная эксплуатация - II кв. 2019 года Промышленная эксплуатация - с 01.05.2019 |
| 8. | Подготовка описания постановок задач на развитие и сопровождение ЕГИССО | Описание постановок задач | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9. | Развитие программного обеспечения ЕГИССО в части: |  | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов |  |
| 9.1. | Реализация информационного взаимодействия ФГИС ФРИ и ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019 |
| 9.2. | Реализация в части учета финансов выплатных мер социальной защиты (поддержки) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019 |
| 9.3. | Реализация интерфейса для выполнения стандартных статистических запросов при формировании аналитической отчетности | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019 |
| 9.4. | Реализация сервиса качества данных | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Промышленная эксплуатация - с 01.03.2019 |
| 9.5. | Интеграция с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года |
| 9.6. | Интеграция с информационной системой Федерального казначейства посредством СМЭВ | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года |
| 9.7. | Учет родственных связей граждан (семей) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.8 | Учет уровня доходов семей, их имущества | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.9. | Информационное взаимодействие ЕГИССО с информационными системами Росреестра и МВД России | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.10. | Ведение Реестра точек присутствия органов, назначающих меры социальной защиты (поддержки) и перечня локальных мер социальной защиты (поддержки), назначаемых в этих точках | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.11. | Реализация сервиса предоставления льготной категории гражданина | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 10.12. | Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | Доработка ЕГИССО - I-III кварталы 2019 года Опытная эксплуатация - IV квартал 2019 года |
| 9.13. | Реализация публичного канала приема обращений по функционированию информационной системы | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9.14. | Отображение в личном кабинете гражданина и в "Социальном калькуляторе" порядка получения мер социальной защиты (поддержки) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.15. | Формирование сведений для информирования гражданина о мерах социальной поддержки, на которую у него появляется право в связи с возникновением отдельной жизненной ситуации | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.16. | Размещение для учета поставщиками информации, планов развития ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9.17. | Разделение новостей, на доступные только в закрытой части ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9.18. | Отражение информации об органах, не подключенных и не размещающих актуальную информацию | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9.19. | Изменение личного кабинета в ЕГИССО в части отражаемой информации | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.20. | Реализация отчетности с "моделированием" и прогнозированием | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 9.21. | Реализация подробного журнала загрузки данных в ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 9.22. | Реализация механизма предоставления сведений для осуществления Рострудом функций контроля качества оказания социальной помощи населению | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 10. | Развитие подсистемы установления и выплат в части: |  |  |  |
| 10.1. | Расширение перечня мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых посредством подсистемы установления и выплат мер социальной защиты (поддержки) | Акт приемочных испытаний | Департамент информационных технологий Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год - все меры социальной защиты (поддержки) выбранных органов власти или муниципалитетов пилотных регионов |
| 11. | Подключение к подсистеме установления выплат мер социальной защиты (поддержки) организаций муниципального уровня | Акт приемочных испытаний | Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год - все выбранные органы власти или муниципалитеты пилотных регионов |
| 12. | Принятие регламента, мероприятий, направленных на обеспечение актуального и востребованного новостного контента в ЕГИССО | Акт приемочных испытаний | Департамент федеральных государственных проектов | II квартал 2019 года |
| 13. | Контроль предоставления мер социальной поддержки на основании ранее преданной поставщиками информации в ЕГИССО о назначенных мерах | Акт приемочных испытаний | Департамент федеральных государственных проектов | 2019 год |
| 14. | Обработка части информации, относящейся к персональным данным, в ЕГИССО без ее хранения в информационной системе | Акт приемочных испытаний | Департамент федеральных государственных проектов, МИЦ ПФР, Департамент информационных технологий | 2019 - 2020 гг. |
| 15. | Внесение изменений в НПА для реализации формирования проектов бюджетов на основании аналитической отчетности, сформированной в ЕГИССО | Письмо в Минтруд России | Департамент федеральных государственных проектов | 2019 - 2021 гг |
| 16. | Аттестация ЕГИССО по требованиям безопасности информатизации | Аттестат соответствия объекта информатизации ЕГИССО требованиям безопасности информации | Департамент по обеспечению информационной безопасности | 2019 год |